《面向无人物流场景的行人轨迹预测方法研究》4月月报-项目进展

1. 极端场景压力测试：完成了针对“视线遮挡”与“行人突然横穿”的高危工况测试 。通过提升意图锚点更新频率，有效解决了突发交互场景下的响应延迟问题 。长尾工况“动静分离”：针对极窄通道内行人与静态设备易混淆的难点，引入基于空域约束的语义滤波逻辑 。该“动静分离”预处理使窄路场景下的预测轨迹偏移量降低了约12% 。轨迹平滑度与长测：针对连续遮挡导致的轨迹抖动（曲率突变）问题 ，引入了“轨迹平滑优化与动态时间窗标定”策略 。目前系统综合数据集长测显示，各项评价指标（ADE、FDE等）均表现出平稳的收敛趋势 。

- 专利推进情况

本月主要为发明专利《融合场景交互特征与分层时态建模的行人意图推理方法》的实质审查提供核心数据支撑 ：完成了“注意力重缩放机制解决特征掩盖问题”的技术细节补充定稿 。将“动静特征分离”的消融实验对比图表提交至代理机构，挂载至实审流程并同步提取了“轨迹平滑优化”等新理论的量化数据，作为后续审查（OA）答复的技术储备 。

- 下一步工作计划

推进《 YOLO-TKd：用于自动驾驶的轻量化时序交互信号检测模型》论文撰写，·  针对压力测试中的边缘案例进行深度归因分析，并继续提取消融实验对比图表 配合代理机构完善审查答复意见，确保技术创新点的逻辑严密性。